**Top 1, Reizegg 19, offene Punkte**

**Noch zu besorgen:**

1. 4 Lampen fürs Vorzimmer
2. 3 Lampen für die Küche/ Wohnzimmer
3. 3 Lampen fürs Zimmer Samadhi
4. Vorhang für Zimmer Samadhi
5. 3 Fachstecker f. Samadhi
6. Garderobe fürs Vorzimmer
7. Neue Waschmaschine
8. Trockner, eventuell Hausversammlung abwarten
9. Fagerland Fronten und Türen sind nochmals zu ordern, laut Tel. ab Ende Sep. lieferbar
10. Geschirr für 12 Personen
11. 2 Leisten für Bett Samadhi
12. Putzfrau suchen für Mieterwechsel

(Zur Erinnerung an Uschi: grüne Deckel für Kochtöpfe mitnehmen☺ )

**Offene Punkte der Gewerke:**

1. Der Spediteur muss **Waschmaschine** abholen, Termin ist auszumachen, mit Frau Schwaiger Pauline eventuell koordinieren (0664/2725019)

Die Internetfirma(Mybauer) hat die Rückgabe im Telefonat mit Bernie am 16.8.2012 anerkannt, kein weiterer Einschreiber erforderlich. Bernhard wird mit der Spedition die Rückgabe koordinieren.

1. **Heizung:**

Firma Vaillant war hier, ist nur für den Heizraum zuständig, sie fahren mit der Vorlauftemperatur hinauf, wenn das nichts nützt, muss der Installateur (Firma Vogl) etwas machen, Feintuning(Samadhis Zimmer wird nicht warm, wenn es alleine geheizt werden soll).

Firma Vaillant bestätigt, dass wir in unserer Wohnung alles richtig eingestellt haben, damit dieses Zimmer heiß werden müsste, was nicht geschieht.

Herr Grossübernimmt die Kostenvoranschlagslegung der telefonischen Inbetriebnahme der Heizung persönlich und kontrolliert auch ob der Preis OK geht.

Danach leitet er an uns weiter und wir können Auftrag vergeben, wenn wir wollen. Er empfiehlt die Firma zu nehmen, die dies schon bei einer Top im Haus gemacht hat!(Top 6, Wagner)

**3.Terrasse:**

* Das Gitter/ Abflussrinne in der linken Ecke gehört getauscht oder rep., es hebt sich
* Die Stiege muss komplett errichtet werden
* Außer beim Handlauf müssen noch alle Kanten im Stiegenbereich und an der Glastüre entschärft werden.
* Das Glastürl nachstellen, hat sich gesenkt
* 3 kleine Terrassenplatten in der linken Ecke austauschen

**4.Plafond in Wohnzimmer/Küche:**

Laut heutigem Gespräch mit Herrn Deutinger wird in der oberen Wohnung die Wasserleitung überprüft, ob Druckverlust besteht, dann wäre dort der Defekt.

Wenn nicht, wird als nächstes die Terrasse geflutet.

**5. Türöffner:**

Hier sind 2 Motoren zu wenig eingebaut.

Unser Öffner funktioniert, aber die Türe ist oben und unten nochmals mechanisch verriegelt, dort gibt es keinen Impuls, darum muss sich das Büro Piffer kümmern.

Brief an Piffer, dass 2 Motoren fehlen!!! (nicht die Schliesser wegnehmen, Brief schreibt Samadhi).

**6. Badewanne:**

Der Kratzer am Boden wird über Herrn Klausner repariert, Herr Gross kümmert sich persönlich darum.

**7.Küchenarbeitsplatte** neu liefern und montieren voraussichtlich am 29.8. mit Uschi

**8. Bodenleger:**

2 Ölanstrich und Ausbesserungen nach dem 1.9.( heutiges Tel. mit Frau Andrea, Firma Schild)

Schlüssel holt er sich über Büro Piffer, wir markieren am Boden mit Papier die auszubessernden Stellen.

Achtung, Isi und Freunde dürfen die Papiere nicht wegrücken!! (sie weiß es!)

**9.Markiesen:**

Werden in den nächsten 14 Tagen montiert, kommen von außen über Terrasse.

**10. Raffrollos:**

Wurden heute montiert, Elektriker war zufällig da, muss aber noch anschließen, Funktion kann daher noch nicht überprüft werden.

**11.Bewegungsmelder für Ganglicht:**

Elektriker hat heute daran gearbeitet, obs funktioniert kann noch nicht gesagt werden. Der Elektriker ging ohne Verabschiedung und ohne Fertigstellung der Kontrolle mit uns (jetzt ist Tageslicht, da springt er nicht an)-

**12.Waschmaschine:**

Seitens Piffer wird ein Kostenvoranschlag für Zu- und Ablauf des Wassers für den Wäschetrockner im Keller gelegt.

**13.Fliesen:**

Derzeit sind alle Schäden behoben, es muss von uns allen kontrolliert werden , ob weitere Fliesen springen.

**Internet:**

Wir haben Internet derzeit wie folgt, schon bezahlt und eingerichtet:

16.8.12.-14.9.2012 (30 Tage): 10GB

15.9.12 -14.10.12 (30 Tage): 10 GB

15.10.12-13.11.12 (30 Tage): 10 GB

Für je 30 Tage kostet das € 9.-

Nach Verbrauch der 10 GB stoppt der Zugriff auf das Internet. Mit Ablauf des 13.11. 2012 ebenfalls.

Unsere Rufnummer lautet: 0660/2705903

Wir sind auf [www.drei.at](http://www.drei.at) unter Klemens Dallinger registriert,

**Passwort: Dienten**

Emails gehen an: [klemens.dallinger@gmail.com](mailto:klemens.dallinger@gmail.com)

Dort kann man Guthaben laden und (hoffentlich) den Verbrauch feststellen, sowie den Tarif ändern.

Falls die 10GB nicht reichen, muss man auf der Homepage [www.drei.at/supersim](http://www.drei.at/supersim) den Tarif verändern (man kann dabei nur auf unbegrenzte GB pro 30 Tage upgraden, diese kosten €15.- pro 30 Tage. Man kann den Tarif nicht downgraden, nur upgraden. Also nicht mehr von „unbegrenzt“ auf 10 GB, je pro 30 Tage, zurückkehren).

Am 16.8.2012 betrug das Guthaben auf unserer Wertkarte € 3.- (berechnet inkl. künftiger bestellter Verbrauch), für die Verlängerung müsste man auf [www.drei.at](http://www.drei.at) die Karte weiter aufladen.